## Slide 1
Programul Operational Regional 2007-2013
Conferinta Regionala
23 iunie 2015, Piatra Neamt

## Slide 2
Situatia proiectelor cu finantare prin POR 2007-2013 in regiunea Nord-Est
 | Axa 1, Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere | Axa 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale | Axa 3, Îmbunătăţirea infrastructurii sociale | Axa 4, Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local | Axa 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Total
Numar proiecte depuse | 108 | 60 | 280 | 993 | 80 | 1,521
Suma totala solicitata, Euro | 326,640,427.19 | 341,131,415.08 | 293,577,380.06 | 309,022,394.84 | 176,411,354.16 | 1,446,782,971.33
Procent din alocarea pe regiune, % | 141.93 | 224.02 | 220.34 | 390.77 | 161.52 | 205.52
Numar proiecte care au trecut procesul de evaluare, selectie | 93 | 50 | 209 | 468 | 54 | 874
Suma totala solicitata, Euro | 294,029,067.18 | 303,749,228.04 | 241,682,505.16 | 106,881,154.20 | 120,920,391.78 | 1,067,262,346.36
Procent din alocarea pe regiune, % | 127.76 | 199.47 | 181.39 | 135.16 | 110.71 | 151.61
Numar proiecte aprobate pentru finantare | 92 | 31 | 121 | 330 | 49 | 623
Suma totala solicitata, Euro | 277,874,674.70 | 161,287,793.28 | 169,025,505.23 | 86,562,766.77 | 115,026,391.49 | 809,777,131.46
Procent din alocarea pe regiune, % | 120.74 | 105.92 | 126.86 | 109.46 | 105.32 | 115.03
Numar proiecte contractate ( aflate in implementare+finalizate) | 92 | 31 | 121 | 327 | 47 | 618
Suma totala solicitata, Euro | 277,874,674.70 | 161,287,793.28 | 169,025,505.23 | 82,530,348.82 | 110,600,052.23 | 801,318,374.25
Procent din alocarea pe regiune, % | 120.74 | 105.92 | 126.86 | 104.36 | 101.26 | 113.83
Numar de proiecte finalizate | 44 | 25 | 55 | 286 | 23 | 433
Suma totala solicitata, Euro | 78,023,161.07 | 128,161,150.04 | 79,974,620.16 | 49,300,477.20 | 32,513,361.83 | 367,972,770.30
Procent din alocarea pe regiune, % | 33.90 | 84.16 | 60.02 | 62.34 | 29.77 | 52.27
Numar proiecte cu contracte reziliate | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 61
Suma totala solicitata, Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,124,325.95 | 34,140,892.31 | 56,265,218.27
Procent din alocarea pe regiune, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 31.26 | 7.99
Total alocare, EURO | 230,150,000.00 | 152,280,000.00 | 133,240,000.00 | 79,080,000.00 | 109,220,000.00 | 703,970,000.00

## Slide 3
Situatia financiara a proiectelor cu finantare prin POR 2007-2013 in regiunea Nord-Est
 | Axa 1, Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere | Axa 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale | Axa 3, Îmbunătăţirea infrastructurii sociale | Axa 4, Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local | Axa 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Total
Numar proiecte contractate ( aflate in implementare+finalizate) | 92 | 31 | 121 | 327 | 47 | 618
Suma totala solicitata, Euro | 277,874,674.70 | 161,287,793.28 | 169,025,505.23 | 82,530,348.82 | 110,600,052.23 | 801,318,374.25
Valoare prefinantare primita, Euro | 24,560,517.63 | 46,724,675.12 | 23,947,106.88 | 1,248,849.73 | 14,334,576.87 | 110,815,726.22
Suma efectiv rambursata, aferenta cheltuielilor eligibile avizate - proiecte in implementare (include valoarea retinuta pentru amortizarea prefinantarii), Euro | 79,755,695.95 | 18,122,735.37 | 33,149,822.07 | 16,472,775.02 | 32,822,921.46 | 180,323,949.86
Suma efectiv rambursata, aferenta cheltuielilor eligibile avizate - proiecte finalizate | 61,640,568.85 | 108,755,881.48 | 64,205,900.03 | 46,685,590.57 | 31,450,569.97 | 312,738,510.90
Suma totala rambursata, aferenta cheltuielilor eligibile avizate | 141,396,264.80 | 126,878,616.85 | 97,355,722.10 | 63,158,365.58 | 64,273,491.43 | 493,062,460.76
Suma ramasa a fi rambursata pana la sfarsitul programului, din suma proiectelor aprobate, Euro | 136,478,409.90 | 34,409,176.43 | 71,669,783.13 | 23,404,401.19 | 50,752,900.06 | 316,714,670.70
Total alocare, EURO | 230,150,000.00 | 152,280,000.00 | 133,240,000.00 | 79,080,000.00 | 109,220,000.00 | 703,970,000.00

## Slide 4
Dificultati intampinate si recomandari

## Slide 5
DIFICULTATI IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR (1)
        dificultati in cadrul procedurilor de achizitii publice
        dificultatea angajarii de personal nou
        dificultatile beneficiarilor in elaborarea proiectului tehnic legate de dreptul de proprietate
        capacitatea limitată de asigurare a fluxului de numerar in cazul unora dintre beneficiarii de proiecte
        dificultati datorate unei calitati insuficiente a documentatiilor tehnice (omisiuni, neconformitate cu acte normative sau normative de proiectare recente sau revizuite recent)
        dificultati datorate capacitatii insuficiente a contractantilor (in special constructori)

## Slide 6
DIFICULTATI IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR (2)
        dificultati in monitorizarea realizarii indicatorilor
        dificultati in indeplinirea valorii tinta a indicatorilor propusi
        dificultati datorate unei insuficiente documantari/ aprofundari in fazele de pregatire a proiectului
        dificultati datorate insuficientei consultari intre elaboratorii documentatiilor proiectului si beneficiarii directi ai acestuia (omisiuni, specificatii incorecte, etc.)
        dificultati datorate lipsei sau neaplicarii unor clauze contractuale care sa protejeze beneficiarul in situatia neindeplinirii de catre contractanti a obligatiilor asumate

## Slide 7
DIFICULTATI IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR (3)
        dificultati in realizarea unor previziuni de cash-flow la nivelul regiunii datorate realizarii cu superficialitate a graficelor cererilor de rambursare de catre beneficiarii finantarii
        dificultati in incadrarea in durata de implementare previzionata si contractata datorate estimarii incorecte a duratei de desfasurare a activitatilor
        dificultati datorate unor specificatii incorecte sau neclare, in special pentru echipamente/ dotari
        dificultati datorate neglijarii aspectelor privind conflictul de interese

## Slide 8
RECOMANDARI (1)
        Elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor in conformitate cu prevederile legale
        Analiza disponibilitatii pe piata muncii a profilului/ specializarii solicitate viitorillor angajati
        Considerarea cu prioritate a documentelor de proprietate in elaborarea proiectelor tehnice
        Analiza aprofundata (previziuni de fluxuri de numerar sau analiza financiara in cadrul ACB) a capacitatii de asigurare a fluxului de numerar necesar implementarii proiectelor, cu luarea in considerare a situatiilor de aplicare a unor reduceri/ corectii financiare
        Asigurarea corectitudinii/ completitudinii documentatiilor tehnice prin realizarea receptiei cu comisii de receptie adecvate

## Slide 9
RECOMANDARI (2)
        Includerea si aplicarea unor clauze contractuale care sa descurajeze participarea unor contractanti a caror capacitate este insuficienta si care sa permita beneficiarului sa apeleze inclusiv la posibilitate rezilierii contractului, atunci cand este necesar.
        Includerea numai a indicatorilor relevanti pentru proiect, care sa asigure masurarea atingerii obiectivelor (care trebuie sa fie SMART)
        Alegerea unor valori plauzibile, cu probabilitate foarte ridicata a valorilor tinta pentru indicatori, in scenarii nu foarte optimiste
        Utilizarea unor estimari credibile in elaborarea previziunilor, pe baza unor studii, date statistice publice

## Slide 10
RECOMANDARI (3)
        Consultarea si implicarea factorilor direct interesati (medici, profesori, etc.) in planificarea interventiilor
        Realizarea unor previziuni a graficelor cererilor de rambursare/ plata in corelare cu graficele fizice si valorice de realizare a lucrarilor, de prestare a serviciilor si de furnizare a bunurilor
        Analiza judicioasa in elaborarea proiectului a duratelor de timp necesare desfasurarii activitatilor
        Elaborarea atenta a specificatiilor pentru dotari/ echipamente prin utilizarea adecvata a “min.” , “max.” pentru indicarea valorilor premise a caracteristicilor (de dorit esentiale).

## Slide 11
RECOMANDARI (4)
        Analiza atenta si eliminarea posibilitatilor de producere a unui conflict de interese in desfasurarea activitatilor proiectului
        Asigurarea unei structuri adecvate a echipei de implementare, cu persoane care sa contribuie efectiv si substantial in implementarea proiectului.

## Slide 12
VĂ MULŢUMIM !